Приложение № 27

к Правилам взаимодействия банков и организаций

с акционерным обществом

«Федеральная корпорация по развитию малого

и среднего предпринимательства» при их отборе и

предоставлении независимых гарантий

Техническое задание на проведение финансово-технологической экспертизы (аудита) инвестиционного проекта.

- Общая информация о лицах, проводивших экспертизу

  - Информация об участниках со стороны исполнителя и/или соисполнителя, проводивших экспертизу: сведения об образовании, стаже работы по специальности, об участии в проектах, по масштабам и отраслям сопоставимых проектам.

- Общие сведения о реализуемом проекте

  - Суть и цель реализации проекта, первоначальный (утвержденный) бюджет проекта, его структура и источники финансирования в соответствии с документацией;

  - Основные мероприятия при реализации проекта;

  - Характеристика местоположения;

  - Объемно-планировочные, функциональные, конструктивные решения, технико-экономические и производственные показатели Проекта (в случае выхода проекта на эксплуатационную фазу на момент проведения проверки);

  - Сроки реализации проекта, в том числе в разрезе каждого подобъекта / этапа выполнения работ;

  - Текущий статус реализации проекта, выявленные риски и возможные меры их минимизации.

- Анализ правоустанавливающей, исходно-разрешительной документации и проектной документации

  - Оценка наличия и полноты пакета полученной правоустанавливающей документации на земельный участок, на котором реализуется проект, объектов недвижимости, его анализ на предмет достаточности для реализации проекта с указанием недостающей документации. Информация представляется виде реестра с указанием наименования документа, его реквизитов и сроков действия. Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Оценка наличия и полноты пакета полученной исходно-разрешительной документации (в виде реестра с указанием наименования документа, его реквизитов и сроков действия), его анализ на предмет достаточности для реализации проекта с указанием недостающей документации. Информация представляется виде реестра с указанием наименования документа, его реквизитов и сроков действия. Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Оценка наличия и полноты пакета проектно-изыскательской документации, проектной и рабочей документации, результатов экспертизы проектно-изыскательской документации для реализации проекта, а также ее соответствия (в том числе взаимного) правоустанавливающей, исходно-разрешительной, договорной и иной документации, а также законодательству РФ (в виде реестра с указанием наименования документа, его реквизитов и сроков действия). Информация представляется виде реестра с указанием наименования документа, его реквизитов и сроков действия. Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Итоговый вывод по разделу, описание, оценка и анализ рисков по разделу.

- Техническая экспертиза

  - Описание зданий и сооружений, входящих в производственный комплекс проекта (характеристики, количество и т.п.), расположение объектов. Вывод об их соответствии полученной правоустанавливающей, проектной и исходно-разрешительной документации. Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Оценка соответствия текущего состояния/назначения зданий, сооружений, помещений проекта проектно-сметной документации, планов БТИ. Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Анализ соответствия основных технико-экономических показателей, приведенных в проектной документации, фактическим показателям инвестиционного проекта на стадии проведения технической экспертизы. Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Анализ соответствия плановых сроков строительно-монтажных и прочих работ, поставки оборудования, предусмотренных проектной документацией и договорами генерального подряда / подряда / поставки оборудования, машин, и/или механизмов графику реализации проекта. Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Анализ наличия/отсутствия отклонений (отставаний) от графика реализации Проекта, в том числе в разрезе каждого заключенного договора с анализом причин (в случае отставания). Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Оценка и верификация текущего уровня готовности и сроков завершения инвестиционной фазы проекта (общая продолжительность в месяцах и ориентировочная дата завершения), анализ обоснованности и реалистичности сроков реализации проекта, предусмотренных в графике реализации проекта с учетом параметров заключенных договоров на выполнения СМР / поставки оборудования. Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Общий вывод по разделу, описание, оценка и анализ рисков по разделу.

- Технологическая экспертиза

  - Описание используемой технологии и процессов;

  - Анализ и подтверждение апробированности, исследований и испытаний планируемых к применению технологий, оборудования, продукции с указанием предприятий, использующих аналогичные технологические решения и оборудование, описание и анализ рисков. Вывод;

  - Анализ планового и текущего состояния инфраструктуры (с указанием перечня объектов инфраструктуры), в т.ч. инженерных коммуникаций, подъездных путей, систем энерго-, газо-, тепло-, паро-, и водоснабжения, других объектов инфраструктуры. Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Оценка достаточности технических подключений (коммуникаций) и их мощностей для обеспечения выполнения плановых показателей проекта (с указанием перечня в виде реестра необходимых ТУ (с указание реквизитов и сроков действия), договоров на подключение и описания их параметров. Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Анализ результатов визуального осмотра (с отражением в заключении фотоматериалов) текущего состояния основных средств проекта, в том числе основного технологического оборудования/технологических линий (с описанием перечня/состава), включая экспертное мнение относительно технического состояния оборудования. Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Оценка комплектности (укомплектованности) технологических линий, необходимых для полноценной эксплуатации производства, анализ соответствия плановым показателям проекта и заключенным договорам. Оценка технологической возможности выпуска готовой продукции в соответствии с бизнес-планом в разрезе основных производств. Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Проверка выполнения пуско-наладочных работ по смонтированному оборудованию (с указанием перечня, дат и сроков), в т.ч. проверка наличия оформленной в установленном порядке документации, актов рабочих комиссий, актов готовности систем и т.п. (при необходимости). Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Оценка обеспеченности проекта сырьем для выполнения запланированных показателей. Детализированный расчет и обоснование потребности с учетом параметров технологического оборудования. Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Общий вывод по разделу, описание, оценка и анализ рисков по разделу.

- Мониторинг участников проекта, анализ договорной документации

  - Анализ основных участников Проекта (арендодатели, подрядчики, поставщики технических ресурсов, поставщики основного оборудования/машин/механизмов, поставщики основного сырья), оценка опыта и надежности основных контрагентов в необходимой области, анализ достаточности трудовых и технических ресурсов у подрядчиков. Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Анализ заключенных и/или предварительных договоров, коммерческих предложений с основными участниками проекта на предмет их соответствия плановым срокам реализации, стоимостным условиям проекта (в виде реестра с указанием основных характеристик: сроков действия, стоимости, осуществленных платежей (поставок), ключевых условий выполнения / поставки и оплаты). Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Анализ соответствия исполнения контрактной базы графику работ (в виде реестра договоров) с указанием объема выполненных (принятых) работ на основании подписанных актов и (или) отставания от плановых сроков завершения работ в разрезе контрактов. Расчет сроков завершения инвестиционной фазы проекта (с учетом текущего положения дел). Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Проверка наличия лицензий/допусков/разрешений/сертификатов (с приведением реестра и ключевой информации) на соответствующие виды деятельности у участников проекта и оценка рисков в случае их отсутствия, а также анализ необходимости получения дополнительной разрешительной документации (лицензий, сертификатов и т.п.). Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Общий вывод по разделу, описание, оценка и анализ рисков по разделу.

- Финансовая экспертиза

  - Анализ текущего финансирования реализации проекта, определение доли собственного участия в части профинансированных расходов (на основе первичной документации, представленной в виде реестра первичных документов) и их соответствие плановым показателям. Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Анализ соответствия утвержденного графика финансирования фактическому ходу реализации проекта. Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Анализ и верификация целевого использования собственных средств на основе анализа первичных документов с формированием реестра по следующей форме:

| Получатель платежа | ИНН получателя | Дата платежа | Сумма платежа | Реквизиты документа | Основание платежа (целевое назначение) | Документ, подтверждающий выполнение (реквизиты ТТН, КС, актов выполненных работ, проч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Анализ и верификация целевого использования заемных средств на цели, соответствующие целям кредитования / предоставления займа с формированием реестра по следующей форме:

| Получатель платежа | ИНН получателя | Дата платежа | Сумма платежа | Реквизиты документа | Основание платежа (целевое назначение) | Документ, подтверждающий выполнение (реквизиты ТТН, КС, актов выполненных работ, проч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Анализ и верификация общего уровня контрактации утвержденного бюджета проекта на основе реестра заключенных договоров по следующей форме:

| Поставщик, ИНН (Подрядчик) | Предмет поставки | Договор № | Дата подписания | Дата завершения | Валюта расчетов | Цена в валюте с НДС | Сумма осуществленных платежей с НДС | Остаток платежей с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Оценка и обоснование предполагаемой стоимости завершения проекта, достаточности заявленных источников финансирования. Описание и анализ рисков. Вывод;

  - Общий вывод по разделу, описание, оценка и анализ рисков по разделу.

- Выявленная дополнительная информация, которая оказывает влияние на ход реализации Проекта.